# 服饰电商 AI 套图工作流软件
UI 界面与交互规划说明书

main-ui-v0.1｜单工作台、流程画布、审核重生成与本地资产化管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | UI 界面与交互规划说明书 |
| 文档编号 | LYS-UI-PLAN-001 |
| 版本 | v0.1 |
| 日期 | 2026-10-11 |
| 产品形态 | Windows 桌面端 GUI 应用 |
| 目标用户 | 商品视觉运营、服饰商家、个人创作者 |
| 适用范围 | 界面信息架构、交互流程、状态反馈、视觉与动效规范、原型验收 |
| 技术界面假设 | Tauri + React + TypeScript，流程画布使用 React Flow |
| 状态 | 草案，待产品与技术评审 |
| 机密级别 | 内部资料 |

阅读结论：本方案以“一个工作台完成全流程”为核心。界面中心是可缩放的流程画布，左侧管理素材与配置，右侧解释和修改当前对象，底部呈现任务队列。系统默认采用低清草稿、人工审核、选择性重生成、高清成品的顺序，让用户始终知道哪些任务在运行、消耗了多少成本、哪些图片已经锁定，以及为什么失败。

# 文档目录

1. 设计结论与产品边界

2. 用户、场景与任务模型

3. 信息架构与整体布局

4. 界面模块拆解

5. 核心交互闭环

6. 流程画布交互规则

7. 状态与反馈体系

8. 审核与重生成交互

9. 素材管理与品类配置

10. 生成方案、成本与缓存

11. 视觉设计方向与规范

12. 动效设计规范

13. 快捷键与操作效率

14. 异常、空态与边界状态

15. 组件复用清单

16. 高保真页面文案

17. 原型验收标准与体验指标

18. 技术实现与交接要求

19. 开发里程碑

20. 风险、边界与开放问题

说明：本目录为静态目录，正式评审版可替换为 Word 自动目录。

# 服饰电商 AI 套图工作流软件 UI 界面与交互规划

## 1. 设计结论与产品边界

### 1.1 设计结论

本产品不是单张 AI 生图工具，而是一个面向服饰电商套图的生产工作台。用户需要把零散素材转成一整套可交付图片：平面图、细节图、局部图、模特图。界面的首要目标不是炫技，而是让复杂流水线可理解、可干预、可回退、可控制成本。

单一工作台：项目创建、素材整理、任务规划、生成、审核、重生成、导出均围绕同一张流程画布展开。

流程可见：每个图片任务都是节点，用户能看到输入来源、执行状态、失败原因、版本历史和导出结果。

成本可控：生成前提供任务清单、缓存命中、草稿/高清选择和预估成本；生成中持续累计实际消耗。

规则优先：品类识别、任务拆解、提示词填充和重生成原因优先使用本地规则与模板，避免每一步都调用大模型。

版本不覆盖：重生成创建新版本，满意后锁定；历史版本可对比、恢复和归档。

操作可回溯：重要操作、提示词、参数、Provider、耗时和反馈原因写入本地日志。

### 1.2 v0.1 产品边界

| 范围 | 包含 | 不包含 |
| --- | --- | --- |
| 用户规模 | 单机单用户，本人或朋友使用 | 多租户、多人实时协同、权限体系 |
| 运行平台 | Windows 10/11 桌面端 | macOS、Web 移动端、平板适配 |
| 流程能力 | 系统自动生成流程图，用户查看、调整参数、锁定、重试、折叠 | 用户任意拖线搭建非法流程的完全自由编排 |
| 生图能力 | 接入一个或多个外部生图 API，支持任务级 Provider 路由 | 内置自研图像模型；v0.1 不训练 LoRA |
| 素材能力 | 本地导入、去重、分组、品类确认、品类库、规范库、模特库 | 云端素材库、团队共享、自动爬取素材 |
| 成本能力 | 任务清单、预算、缓存、草稿优先、实际消耗记录 | 自动充值、支付、跨账号计费结算 |
| 导出能力 | 按商品文件夹分类导出锁定版本 | 直接上架电商平台、自动同步店铺 |

### 1.3 明确的非目标

不做纯进度条式等待界面：必须有任务、阶段、队列和失败原因。

不做不可解释的黑盒生成：用户至少能看到任务依据、参考来源和提示词模板。

不做一次性覆盖式重生成：避免用户误删可用的历史结果。

v0.1 不让用户随意修改所有底层流程连线：先保证默认流水线稳定，再开放高级编排。

不在未告知成本的情况下一键生成大量高清图。

## 2. 用户、场景与任务模型

### 2.1 用户画像

| 用户 | 主要目标 | 高频操作 | 痛点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉运营小 A | 为一套服饰快速产出详情页套图 | 上传素材、配置数量、审核、批量重生成、导出 | 反复沟通拍摄规范，修图和重拍成本高 |
| 商家本人小 B | 不懂技术，但希望稳定产出可用图 | 拖入图片、确认品类、点击生成、勾选不满意 | 不知道系统正在做什么、失败了为什么、花了多少钱 |
| 个人创作者小 C | 尝试不同风格和模特搭配 | 切换规范、模特、提示词模板、对比版本 | 生成结果随机、历史版本混乱 |
| 后续开发者 | 理解交互状态和数据结构 | 查看日志、任务参数、事件流 | 状态不一致、交互逻辑写死、难以扩展品类 |

### 2.2 核心使用场景

#### 场景一：新套装首次生产

用户创建商品项目，批量拖入商品图，系统按图片哈希去重并给出品类建议。用户确认或新增品类后，选择平面、细节、局部、模特四类任务数量和模特。生成前查看任务清单与成本，先跑低清草稿。生成完成后在画布中逐张审核，不满意的任务通过原因标签重生成。全部满意后仅对锁定图生成高清版本，并按商品文件夹导出。

#### 场景二：半成品项目继续处理

用户打开历史项目，画布自动恢复节点位置、任务状态、版本和锁定信息。系统提示剩余任务、失败任务和缓存命中情况。用户可只重跑失败项或继续处理待审核项，不需要重新上传素材。

#### 场景三：新增未知品类

用户上传腰带、帽子或包，系统没有固定品类。用户通过品类向导填写身体区域、层级、基础视角和默认细节任务。保存后该品类进入本地品类库，下次同类商品直接复用。

#### 场景四：成本敏感生成

用户设置单次预算上限。系统生成任务清单时标出缓存命中、草稿任务和高清任务，并提示可减少的数量。生成过程中达到预算阈值则暂停后续任务，已完成任务不受影响。

### 2.3 用户任务模型

| 任务阶段 | 用户判断 | 系统辅助 | 必须避免 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素材整理 | 这些图属于哪个单品 | 本地识别、重复检测、候选品类 | 强迫用户理解复杂数据结构 |
| 方案配置 | 这次需要多少图 | 品类默认规则、数量模板、成本预估 | 隐藏任务规模和成本 |
| 生成等待 | 还要多久、卡没卡 | 阶段状态、队列顺序、耗时、日志 | 单一假进度条 |
| 审核判断 | 哪张可用 | 大图预览、并排对比、局部放大 | 缩略图太小导致误判 |
| 重生成 | 为什么不像 | 结构化原因标签、固定修正规则 | 只提供“再试一次” |
| 导出保存 | 文件放哪里 | 规范命名、分类文件夹、导出报告 | 文件覆盖或散落 |

## 3. 信息架构与整体布局

### 3.1 信息架构原则

画布是主线：所有对象都能在画布上找到对应节点或分组。

上下文即解释：选中任何对象后，右侧属性面板展示来源、配置、状态和可执行操作。

复杂度分层：常用操作在节点上，低频和专业操作放属性面板、命令面板或高级设置。

状态一致：同一任务在顶栏、分组节点、任务节点、时间线、日志中显示一致状态。

操作不跳页：模式在同一界面切换；大图预览和确认框以浮层呈现。

图 3-1 主界面信息架构与工作台布局

### 3.2 五区布局

| 区域 | 内容 | 默认状态 | 交互定位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶栏 | 项目信息、当前模式、保存状态、任务汇总、成本、预算、开始/暂停、导出 | 固定显示 | 全局控制与状态总览 |
| 左侧导航 | 项目、素材库、品类库、规范库、模特库、历史版本、导出、设置 | 图标 + 文字，可折叠 | 功能入口，不承载复杂操作 |
| 左侧面板 | 当前模式上下文：单品、未识别素材、规范、模特、筛选器 | 可切换标签，可收起 | 素材和配置管理 |
| 中央画布 | 流程节点、分组、连线、缩略图、状态动画、审核入口 | 默认填充主区域 | 生产主线和过程可视化 |
| 右侧检查器 | 当前选中节点/素材/品类/模特的属性、提示词、版本、成本、操作 | 无选中时显示项目概览 | 解释、编辑和高级操作 |
| 底部时间线 | 四类任务队列、等待、运行、失败、重试、取消、耗时 | 可展开/收起，生成时默认展开 | 任务调度与排队观察 |

### 3.3 界面模式

| 模式 | 进入时机 | 画布表现 | 顶栏重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备模式 | 项目打开或导入素材 | 突出素材、品类确认、方案配置 | 校验完整性、生成方案 |
| 生成模式 | 点击开始草稿或高清 | 突出运行节点、队列、成本、失败 | 暂停、取消、失败重试 |
| 审核模式 | 草稿批次完成或部分完成 | 突出缩略图、待审核、已锁定、拒绝原因 | 批量接受、批量重生成 |
| 导出模式 | 存在锁定版本 | 突出导出范围、命名预览、路径 | 导出报告、打开文件夹 |
| 回溯模式 | 查看历史版本或日志 | 突出版本树和事件流 | 恢复版本、复制参数 |

### 3.4 屏幕与适配要求

| 项目 | 最低要求 | 推荐体验 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 1366 × 768，面板可自动折叠 | 1920 × 1080 及以上 |
| 画布操作 | 滚轮缩放、空格拖拽、框选 | 触控板手势、小地图、网格吸附 |
| 图片预览 | 节点内显示可判断缩略图 | 大图、双图对比、100% 局部放大 |
| 信息密度 | 小屏隐藏次要说明 | 可切换舒适/紧凑密度 |
| 可访问性 | 文字对比度 ≥ 4.5:1，键盘可完成主流程 | 支持减少动态、字体大小调整 |

## 4. 界面模块拆解

### 4.1 顶栏

| 模块 | 显示内容 | 交互 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 | 商品编号、名称、方案版本 | 点击打开项目信息 | 未保存状态用圆点提示 |
| 模式切换 | 准备 / 生成 / 审核 / 导出 | 点击或 Ctrl+1~4 | 模式不改变数据，只改变画布聚焦 |
| 任务汇总 | 总数、完成、失败、待审核、锁定 | 点击过滤画布 | 数字实时更新 |
| 成本汇总 | 预估、已消耗、预算余量 | 点击打开成本中心 | 超阈值变琥珀色或红色 |
| 主按钮 | 生成方案 / 开始草稿 / 重生成选中 / 导出 | 上下文变化 | 危险或高成本操作需确认 |
| 保存状态 | 已保存 / 保存中 / 本地异常 | 点击重试 | 自动保存，不依赖用户记忆 |

### 4.2 左侧素材面板

素材面板分为商品单品、未识别素材、参考规范、模特库四个标签。商品单品以卡片呈现，每张卡片包含缩略图、品类、颜色材质、视角完整度和已关联任务数。未识别素材提供批量确认和新建品类入口。

支持拖拽导入、文件夹导入、粘贴图片、从已有项目复制素材。

按文件哈希去重；重复文件保留一条记录并标记来源。

单品卡可展开视角槽：正面、反面、侧面、细节、材质、吊牌等。

缺失关键视角时用琥珀色提示，不强制阻断除非该品类规则必填。

参考规范与模特库支持筛选、收藏、默认模板设置。

### 4.3 中央流程画布

画布负责把“素材输入 → 任务规划 → 四类生成 → 审核门 → 导出”可视化为节点图。节点不是装饰，每个节点对应数据库中的实体或任务，节点上的状态必须来自真实事件。

### 4.4 右侧属性检查器

| 选中对象 | 显示内容 | 核心操作 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 商品信息、方案配置、任务统计、成本 | 编辑项目、复制方案、导出 |
| 素材 | 图片预览、哈希、EXIF 摘要、所属单品、视角 | 改品类、分组、替换、删除 |
| 品类 | 身体区域、层级、基础视角、默认任务、提示词片段 | 编辑、保存为预设、停用 |
| 任务 | 任务类型、输入、提示词、Provider、参数、状态、成本 | 重试、拒绝、锁定、查看日志 |
| 图片版本 | 缩略图、版本号、反馈原因、采纳状态、导出路径 | 设为当前、恢复、导出 |
| 模特 | 模特图、姿态、适用风格、授权备注 | 选择、收藏、查看大图 |

### 4.5 底部任务时间线

底部区域类似剪辑软件时间线，但不以帧为单位，而以任务队列和批次为单位。每行代表一类任务：平面、细节、局部、模特。每个任务块显示排队、运行、完成、失败、锁定状态。用户可以点击任务块定位画布节点，也可以在时间线中取消、重试或调整优先级。

### 4.6 浮层与全局组件

大图预览 Lightbox：支持 zoom、pan、100% 查看、双版本对比、元数据侧栏。

确认对话框：用于高成本、批量删除、覆盖导出、清空任务等风险操作。

命令面板：Ctrl+K 搜索项目、素材、品类、任务、命令。

Toast：轻量结果反馈，不打断操作；失败类 Toast 必须带“查看详情”。

向导：新品类、生成方案、导出配置采用分步向导。

## 5. 核心交互闭环

图 5-1 从项目创建到导出的核心交互闭环

### 5.1 创建项目

必填：商品编号、商品名称；建议填写：平台、类目、目标风格、预算。

商品编号参与默认导出命名，创建后不可随意修改；如修改需提示影响。

支持从上一套商品复制配置，减少重复设置。

### 5.2 导入与整理素材

用户拖入文件后，系统立即显示导入进度、成功数量、重复数量、失败原因。导入完成后自动生成素材卡片和候选分组。用户不需要先理解数据库结构，只需要确认“哪几张图属于哪个单品、是什么视角”。

### 5.3 配置生成方案

| 配置项 | 默认逻辑 | 用户可改 |
| --- | --- | --- |
| 平面图 | 按品类必需视角生成，例如上衣正反面、鞋子正侧底 | 增减视角、排除单品 |
| 细节图 | 读取品类默认细节任务，如领口、袖口、扣头、纹理 | 增删任务、改名称、改数量 |
| 局部图 | 读取品类默认局部展示规则 | 调整构图与数量 |
| 模特图 | 按选中模特和默认角度组合 | 选择模特、姿势、场景、角度 |
| 生成档位 | 默认低清草稿 | 草稿 / 高清 / 仅缓存 |
| 预算 | 读取项目预算 | 单次上限、超限策略 |

### 5.4 生成前确认

点击“生成方案”后，系统先展示任务清单，不直接扣费。清单包含任务名、输入、是否缓存命中、档位、Provider、预估数量。用户可取消不需要的任务。点击“开始草稿”后进入队列。

### 5.5 实时生成

生成时，画布自动展开将运行的任务分组。占位卡片显示阶段动画和真实阶段文字。顶部汇总完成率与成本，底部时间线显示排队顺序。用户可继续整理素材、查看已完成图片或修改未开始任务的参数。

### 5.6 审核与重生成

每张草稿完成后进入待审核状态。用户可单张接受、单张拒绝、批量框选拒绝，并选择结构化原因。系统只重生成被拒绝的任务，已满意任务默认锁定。重生成创建新版本并保留历史。

### 5.7 高清与导出

用户确认主要构图后，仅对锁定版本生成高清成品。高清完成后可再次快速核对，再进入导出预览。导出前展示完整文件树和命名，不覆盖已有文件；如重名自动追加序号并写入报告。

## 6. 流程画布交互规则

### 6.1 节点类型

| 节点 | 图形建议 | 代表含义 | 点击后检查器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素材节点 | 小缩略图 + 品类角标 | 一个单品视角或一张素材图 | 图片信息、所属单品、视角 |
| 品类节点 | 品类图标 + 单品数量 | 一类商品或自定义品类 | 品类配置、默认任务 |
| 规范节点 | 样例缩略图 + 类型标签 | 平面/细节/局部/模特规范 | 模板参数、适用范围 |
| 模特节点 | 模特头像 + 姿态标签 | 模特或模特姿态组合 | 模特信息、授权、默认参数 |
| 规划节点 | 汇总矩形 | 任务拆解结果 | 任务数量、规则来源、成本预估 |
| 任务分组 | 容器节点 | 平面/细节/局部/模特一组任务 | 分组进度、批量操作 |
| 任务节点 | 结果缩略图或占位图 | 一个具体生成任务 | 提示词、版本、状态、日志 |
| 审核门 | 菱形或强调容器 | 待审核、已锁定、已拒绝汇总 | 审核进度、批量操作 |
| 导出节点 | 文件夹图形 | 导出批次和目标路径 | 文件树、命名规则、报告 |

### 6.2 连线规则

实线表示数据依赖，例如素材节点 → 平面图任务。

虚线表示规范影响，例如细节规范 → 细节图分组。

流动虚线仅用于正在执行的任务；静态连线不持续闪动。

红色虚线表示失败任务的错误传播，例如参考图缺失导致任务无法开始。

绿色实线表示结果已被锁定并进入导出范围。

v0.1 不允许用户随意删除或新增底层依赖连线，避免生成非法流程。

### 6.3 画布手势

| 操作 | 鼠标 | 触控板/键盘 | 反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缩放 | Ctrl + 滚轮 | 双指缩放；+ / - | 以指针为中心缩放，显示比例 |
| 平移 | 按住空格拖拽 / 中键拖拽 | 双指拖拽 | 不超过 60ms 响应 |
| 框选 | 左键拖出选区 | Shift + 方向键扩展 | 选中节点高亮，可批量操作 |
| 多选 | Ctrl + 点击 | Shift 点击范围选 | 显示批量操作条 |
| 聚焦 | 双击节点 | F | 节点居中并展开关联 |
| 折叠分组 | 点击分组标题箭头 | Ctrl + . | 保留状态，动画不超过 240ms |
| 恢复布局 | 点击自动布局 | Ctrl + Shift + L | 重新计算，保留用户手动偏移选项 |
| 小地图 | 拖拽视窗 | 无 | 显示当前视口和运行节点 |

### 6.4 节点选择与批量操作

单击选中节点并在右侧显示详情；双击进入聚焦模式。框选多个任务后，画布顶部出现浮动操作条：接受、拒绝、重生成、锁定、取消、隐藏、归组。高风险批量操作必须显示数量和预计成本。

### 6.5 自动布局规则

默认从左到右：输入区、规划区、生成区、审核区、导出区。

生成区从上到下：平面、细节、局部、模特。

同品类任务靠近排布；同任务版本以小节点或堆叠角标呈现。

用户拖动节点后保存 manualPosition；自动布局不得覆盖用户手动位置。

超过 50 个任务时自动折叠低优先级分组，并提示使用过滤器。

## 7. 状态与反馈体系

图 7-1 任务状态与反馈模型

### 7.1 任务状态定义

| 状态 | 进入条件 | 界面表现 | 允许操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 待确认 | 素材已导入但品类或视角未确认 | 灰色卡片 + 提示角标 | 确认品类、修改、新建 |
| 已规划 | 任务进入当前方案 | 蓝色边框 + 任务编号 | 编辑参数、移除 |
| 缓存命中 | 输入与历史任务一致 | 蓝色缓存图标 | 直接使用、强制重跑 |
| 排队中 | 任务进入本地队列 | 琥珀色点 + 队列序号 | 上移、取消 |
| 生成中 | Provider 接受请求 | 青色流动边框 + 占位动画 | 取消、查看日志 |
| 待审核 | 草稿返回并通过基本写入校验 | 紫色边框 + 缩略图 | 接受、拒绝、对比 |
| 已满意 | 用户点击接受 | 绿色锁定角标 | 解锁、高清、导出 |
| 已拒绝 | 用户标记不满意并选择原因 | 红色边框 + 原因标签 | 重生成、恢复旧版 |
| 失败 | Provider 异常、下载失败、写入失败 | 红色卡片 + 错误摘要 | 重试、换 Provider、查看日志 |
| 已导出 | 文件写入目标文件夹 | 绿色对勾 + 路径 | 打开文件夹、复制路径 |

### 7.2 进度反馈原则

不显示无意义的连续百分比；优先显示真实阶段和已完成任务数。

全局汇总采用“完成 18 / 32，失败 2，待审核 5，已锁定 11”。

如果 API 不返回中间预览，显示阶段文字：上传参考、提交任务、服务端生成、下载、写入本地。

每个任务记录开始时间、结束时间和耗时；长任务显示已等待时间。

失败必须给出可理解原因和下一步动作，不能只显示错误码。

### 7.3 通知策略

| 级别 | 示例 | 呈现方式 | 是否阻断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息 | 任务完成、导出完成 | Toast 或角标 | 否 |
| 提醒 | 预算达到 80%、缺少可选视角 | 顶部提示条 | 否 |
| 警告 | 缓存失效、部分任务失败 | Toast + 状态区 | 可继续 |
| 错误 | API Key 无效、磁盘不足、写入失败 | 对话框或错误面板 | 视情况阻断 |
| 危险确认 | 批量删除、覆盖导出、超预算生成 | 确认对话框 | 是 |

## 8. 审核与重生成交互

图 8-1 审核与重生成版本树

### 8.1 审核对象

审核对象不是“一类图”，而是具体任务的具体版本，例如“上衣领口细节 v2”。一类图只是任务集合，用户既可批量处理，也必须能精确到单张。

### 8.2 审核操作

| 操作 | 快捷键 | 作用 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接受 | A | 标记当前版本满意 | 任务变为已满意，默认锁定 |
| 拒绝 | X | 标记当前版本不满意 | 必须选择至少一个原因 |
| 重生成选中 | R | 对选中已拒绝任务生成下一版本 | 创建新版本，不覆盖旧图 |
| 批量接受 | Shift + A | 接受选中待审核任务 | 显示确认数量 |
| 批量拒绝 | Shift + X | 拒绝选中任务并统一原因 | 允许事后单张修改原因 |
| 锁定 | L | 锁定满意版本 | 锁定后不参与批量重生成 |
| 解锁 | U | 解除锁定 | 已导出版本需提示影响 |
| 对比 | C | 并排对比两个版本 | 支持同步缩放 |
| 恢复版本 | Ctrl + Shift + V | 把历史版本设为当前 | 创建引用记录，不物理覆盖 |

### 8.3 拒绝原因标签

| 原因标签 | 系统修正策略 | 附加输入 |
| --- | --- | --- |
| 结构变形 | 加强参考图权重，增加“严格保留结构、比例、图案、LOGO” | 可指定变形区域 |
| 颜色不准 | 修正颜色描述，增加白平衡和真实还原要求 | 可选择参考色卡 |
| 背景不净 | 切换纯色/白底规范，增强背景清理约束 | 可选背景 |
| 构图不对 | 调整相机、裁切、留白、朝向模板 | 可选构图模板 |
| 细节不清 | 提高清晰度、局部裁切、微距描述 | 可指定细节区域 |
| 模特不像 | 更换模特参考或提高身份一致性参数 | 可换模特 |
| 商品不一致 | 强化商品 ID 绑定和参考图集合 | 可补充素材 |
| 风格不喜欢 | 切换规范模板或风格预设 | 可换规范库 |

### 8.4 低清草稿与高清成品

默认所有新构图先跑低清草稿，减少无效高清消耗。

草稿用于判断构图、商品方向、模特姿态和整体风格。

用户锁定草稿后，才出现“生成高清成品”入口。

同一草稿可生成多个高清候选，但需明确展示成本。

导出只允许选择锁定版本，避免未审核图片混入商品文件夹。

### 8.5 批量重生成边界

| 批量场景 | 允许 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 按类型重生成 | 重生成全部细节图待审核版本 | 需显示任务数和成本 |
| 按单品重生成 | 重生成某单品相关拒绝任务 | 不影响其他单品 |
| 按原因重生成 | 重生成所有“颜色不准”任务 | 原因可批量修改 |
| 全项目重生成 | v0.1 提供但不默认 | 必须二次确认 |
| 锁定图重生成 | 允许单独强制重跑 | 需先解锁并提示版本影响 |

## 9. 素材管理与品类配置

图 9-1 未知品类确认与本地品类库复用流程

### 9.1 素材导入

支持批量拖入图片和文件夹；保留原文件，不改写原图。

导入后生成缩略图、哈希、尺寸、格式、色彩空间和 EXIF 摘要。

疑似重复时默认合并，用户可选择保留两条记录。

导入失败逐项显示原因：格式不支持、文件损坏、无权限、路径过长。

删除素材仅解除项目引用，可选是否移动到回收区。

### 9.2 单品与视角槽

一个单品是用户认知中的一个商品对象，例如“黑色真皮腰带”。视角槽用于表达素材用途，而不是简单文件名。系统通过品类配置决定需要哪些槽位。

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单品名称 | 文本 | 用户可读，参与任务命名 |
| 品类 | 引用 | 指向内置或自定义品类 |
| 颜色/材质 | 文本或标签 | 参与提示词模板填充 |
| 卖点 | 短文本 | 用于细节图与模特图描述 |
| 视角图 | 列表 | 正面、反面、侧面、细节、材质等 |
| 是否售卖 | 布尔 | 决定是否进入导出范围 |
| 关联任务 | 只读 | 显示该单品参与的任务数量 |

### 9.3 品类库字段

| 字段 | 作用 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| id/name | 稳定标识与显示名 | belt / 腰带 |
| bodyZone | 告诉系统商品出现的位置 | 腰部 |
| layerOrder | 穿搭层级，辅助遮挡与提示词 | 40 |
| requiredViews | 基础视角槽 | 正面、背面、扣头特写 |
| defaultDetailTasks | 默认细节任务 | 扣头、皮纹、孔位、边缘 |
| defaultPartialTasks | 默认局部任务 | 腰身展示、扣头特写 |
| modelPromptHints | 模特图提示词片段 | 佩戴于腰部，不遮挡服装主要图案 |
| negativeHints | 负面提示 | 不改变扣形，不添加额外孔位 |
| isSellableByDefault | 默认是否作为售卖单品 | true |

### 9.4 新建品类向导

第一步：基础信息，名称、图标、默认是否售卖。

第二步：身体区域与层级，选择身体区域和层级滑杆。

第三步：基础视角，添加正反面、侧面、内部图等槽位。

第四步：默认任务，为平面、细节、局部图配置任务模板。

第五步：提示词片段，用户可用自然语言填写，系统保存为模板变量。

第六步：预览验证，展示该品类将生成的任务清单。

保存后进入本地品类库，可复制、编辑、停用。

### 9.5 参考规范库与模特库

| 库 | 卡片信息 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 参考规范库 | 规范类型、样例图、构图、背景、灯光、画幅、适用品类 | 设为默认、复制、预览、绑定品类 |
| 模特库 | 模特头像、全身参考、姿态、风格、肤色、发型、授权备注 | 多选、收藏、查看大图、停用 |
| 提示词模板库 | 任务类型、变量、负面提示、适用 Provider | 预览渲染结果、版本记录 |
| 任务模板库 | 每类图数量、默认视角、默认模特组合 | 应用到当前项目 |

## 10. 生成方案、成本与缓存

### 10.1 生成方案预览

| 列 | 说明 | 用户操作 |
| --- | --- | --- |
| 任务名 | 单品 + 视角/部位 + 图片类型 | 重命名 |
| 输入 | 素材、规范、模特、提示词模板 | 点击查看详情 |
| 档位 | 草稿/高清、分辨率、Provider | 切换档位 |
| 缓存 | 命中/未命中/部分命中 | 强制重跑 |
| 预估成本 | 按 Provider 计价规则估算 | 减少数量 |
| 状态 | 待生成、已缓存、锁定、失败 | 移除或重试 |

### 10.2 成本控制规则

生成前显示任务数量、分辨率、Provider、预估成本和缓存命中。

默认先草稿后高清，不允许一键直接批量高清，除非用户明确切换。

预算达到 80% 提醒，达到 100% 暂停未开始任务。

失败重试默认最多 2 次，避免错误循环消耗。

Provider 错误、429、余额不足不自动无限重试。

每次调用记录任务 ID、Provider、请求参数摘要、返回状态、耗时、成本。

### 10.3 缓存键

| 参与字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 素材哈希 | 商品图、规范图、模特参考的内容指纹 |
| 品类与任务规则版本 | 规则变更后缓存失效 |
| 提示词模板版本 | 模板修改后缓存失效 |
| 关键参数 | 分辨率、比例、模型、风格强度、种子 |
| Provider 与模型版本 | 不同模型不复用结果 |
| 目标输出类型 | 平面/细节/局部/模特 |

### 10.4 成本中心页面

汇总当前项目、当前批次、历史项目的预估与实际消耗。

按图片类型、品类、单品、Provider 统计。

展示缓存命中率、失败浪费、重生成次数。

支持设置默认预算、单次上限、超限策略。

支持导出 CSV 成本报告。

## 11. 视觉设计方向与规范

### 11.1 设计方向

视觉方向采用“专业暗色工作台 + 高对比画布 + 克制彩色状态”。整体感觉接近专业创作工具：清晰、精密、低疲劳，而不是营销页面的强装饰。

深色主题为默认，便于长时间审核图片并突出缩略图。

界面底色低饱和，图片资产成为最高视觉层级。

彩色仅用于状态、主操作和选中态，不做大面积装饰。

节点和面板使用细边框、轻阴影、明显但不过度的圆角。

信息排版遵循 8px 栅格，属性面板使用紧凑表单。

### 11.2 色彩 Token

| Token | 建议值 | 用途 | 对比要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| bg/app | #0B1120 | 主背景 | 与正文 ≥ 12:1 |
| bg/panel | #111827 | 面板背景 | 与正文 ≥ 10:1 |
| bg/canvas | #0F172A | 画布背景 | 支持网格与暗色图片 |
| border/subtle | #243244 | 普通边框 | 可辨识但不抢焦点 |
| text/primary | #F8FAFC | 主文本 | 高对比 |
| text/secondary | #A6B4C8 | 说明文本 | ≥ 4.5:1 |
| accent/primary | #3B82F6 | 主操作、选中 | 用于按钮和焦点 |
| accent/ai | #8B5CF6 | AI 生成任务 | 区别普通操作 |
| status/success | #22C55E | 完成、满意、导出 | 状态色不作为正文色 |
| status/warning | #F59E0B | 排队、预算提醒 | 搭配图标 |
| status/error | #EF4444 | 失败、拒绝 | 必须配文字 |
| status/cache | #06B6D4 | 缓存与本地处理 | 轻量提示 |

### 11.3 字体

| 层级 | 字体 | 字号/行高 | 使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页面标题 | Microsoft YaHei / HarmonyOS Sans | 20-26 / 1.2 | 封面与章节 |
| 一级标题 | 同上 | 18 / 1.3 | 章节 |
| 二级标题 | 同上 | 14 / 1.35 | 模块 |
| 正文 | Microsoft YaHei | 12 / 1.5 | 说明文字 |
| 节点标题 | 同上 | 12-13 / 1.25 | 任务与素材名 |
| 元信息 | JetBrains Mono / Consolas | 10-11 / 1.3 | ID、成本、耗时、哈希 |

### 11.4 间距、圆角与阴影

| Token | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| space/1 | 4px | 图标与文字 |
| space/2 | 8px | 紧凑元素 |
| space/3 | 12px | 卡片内边距 |
| space/4 | 16px | 节点内边距 |
| space/6 | 24px | 面板内边距 |
| radius/sm | 6px | 标签、输入框 |
| radius/md | 10px | 按钮、小卡片 |
| radius/lg | 14px | 面板、节点 |
| shadow/node | 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.18) | 悬停或选中节点 |

### 11.5 图片呈现规范

统一缩略图比例选项：1:1、3:4、4:5、9:16。

透明背景使用棋盘格底；未生成区域使用 shimmer 占位。

锁定版本右下角显示锁定图标，导出后显示文件夹图标。

失败卡片不隐藏缩略图；如果无结果则显示可理解图标和错误摘要。

审核模式下允许切换单列大图、双列对比、网格三种布局。

## 12. 动效设计规范

### 12.1 动效原则

动效用于解释状态变化，不做无意义装饰。

任何操作反馈应在 100ms 内出现，可感知完成不超过 400ms。

生成中的 shimmer 必须循环柔和，不造成视觉疲劳。

失败使用轻微震动或红色闪烁一次，不持续闪烁干扰用户。

提供“减少动态”设置；开启后取消循环动画，仅保留状态色和文字。

### 12.2 时长与缓动

| 场景 | 时长 | 缓动 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 按钮 hover | 80-120ms | ease-out | 不明显延迟 |
| 面板展开 | 180-240ms | cubic-bezier(0.2, 0.8, 0.2, 1) | 不遮挡画布主流程 |
| 节点出现 | 240ms | ease-out | 从 96% 缩放和淡入进入 |
| 状态切换 | 160ms | linear 或 ease-out | 颜色和图标同步 |
| 图片 reveal | 320-420ms | ease-out | 从轻微模糊到清晰，不遮挡操作 |
| 生成 shimmer | 1200ms 循环 | linear | 透明度 0.35-0.65 |
| 连线流动 | 1400ms 循环 | linear | 仅活动边启用 |
| 错误反馈 | 180ms，最多一次 | ease-out | 避免持续闪烁 |

### 12.3 生成中占位图

阶段一：排队中，边框轻微呼吸，显示队列序号。

阶段二：上传与组装，参考图小图标依次点亮。

阶段三：服务端生成，柔和噪点或光线扫过，不显示虚假百分比。

阶段四：下载与写入，显示文件格式和大小。

阶段五：完成 reveal，缩略图淡入并出现“待审核”。

若 Provider 提供中间预览，则显示真实预览；否则只显示阶段。

### 12.4 画布动效

新任务分组出现时使用局部布局过渡，避免整张画布跳动。

用户手动拖动节点时禁用自动布局动画。

运行中的任务节点边框使用低频流动效果。

批量操作后选区变化不超过 240ms。

缩放和平移保持 60fps；帧率不足时自动降低连线动画。

## 13. 快捷键与操作效率

### 13.1 全局快捷键

| 快捷键 | 动作 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Ctrl + K | 打开命令面板 | 全局 |
| Ctrl + N | 新建项目 | 项目列表或工作台 |
| Ctrl + O | 打开项目 | 全局 |
| Ctrl + S | 强制保存项目 | 全局 |
| Ctrl + I | 导入素材 | 准备模式 |
| Ctrl + 1 / 2 / 3 / 4 | 切换准备 / 生成 / 审核 / 导出 | 工作台 |
| Ctrl + F | 搜索素材、任务、品类 | 全局 |
| Ctrl + Shift + G | 生成方案预览 | 准备完成 |
| Ctrl + Enter | 开始或继续当前批次 | 确认成本后 |
| Esc | 关闭浮层或取消选择 | 全局 |
| F1 | 打开帮助 | 全局 |

### 13.2 画布快捷键

| 快捷键 | 动作 |
| --- | --- |
| Space + 拖拽 | 平移画布 |
| Ctrl + 滚轮 | 缩放画布 |
| F | 聚焦选中节点 |
| Ctrl + A | 选中当前过滤范围节点 |
| Ctrl + . | 折叠/展开分组 |
| Ctrl + Shift + L | 自动布局 |
| ↑ ↓ ← → | 在节点间移动焦点 |
| Shift + 点击 | 范围多选 |
| Ctrl + 点击 | 增减选择 |
| Delete | 移除未开始任务；锁定任务需确认 |

### 13.3 审核快捷键

| 快捷键 | 动作 |
| --- | --- |
| A | 接受当前版本 |
| X | 拒绝当前版本并打开原因标签 |
| R | 重生成选中已拒绝任务 |
| L / U | 锁定 / 解锁 |
| C | 打开版本对比 |
| [ / ] | 上一个/下一个待审核任务 |
| 1-6 | 快速选择常用拒绝原因 |
| Ctrl + Shift + V | 恢复选中历史版本 |
| Enter | 打开大图预览 |
| Z | 切换 100% 视图 |

### 13.4 命令面板

命令面板搜索对象和动作，支持中文拼音首字母。常用命令包括“生成方案预览”“重生成所有颜色不准”“只看失败任务”“导出锁定版本”“新建腰带品类”“打开项目文件夹”。命令执行前显示影响范围；高成本命令进入确认。

## 14. 异常、空态与边界状态

### 14.1 空态设计

| 空态场景 | 文案方向 | 引导动作 |
| --- | --- | --- |
| 无项目 | 从第一个商品任务开始 | 新建项目 / 导入上一项目 |
| 无素材 | 先拖入商品图，系统会自动识别候选品类 | 打开文件夹 / 拖拽导入 |
| 无品类库 | 从内置品类开始，也可以创建你的品类 | 使用内置品类 / 新建品类 |
| 无规范库 | 先上传一张目标风格示例，系统会读取其配置模板 | 上传规范图 / 使用默认规范 |
| 无模特库 | 先添加模特参考图，再生成模特图 | 添加模特 / 跳过模特图 |
| 无任务 | 当前方案还没有生成任务 | 自动生成方案 / 手动添加任务 |
| 无锁定图 | 还没有可导出的满意版本 | 进入审核模式 |

### 14.2 加载与等待

本地操作使用骨架屏，不超过 400ms 可不显示 loading。

远端请求显示阶段，而不是只显示转圈。

恢复大项目时先显示项目结构，再异步加载缩略图。

缩略图未加载完成显示固定占位，避免布局跳动。

任何等待超过 5 秒提供“继续后台运行”和“查看日志”。

### 14.3 失败状态

| 错误 | 用户可见信息 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| API Key 无效 | 生图服务拒绝了当前密钥 | 打开设置检查密钥 |
| 余额不足 | Provider 返回余额不足 | 暂停批次，切换 Provider |
| 限流 | 请求过于频繁，已暂停部分任务 | 稍后重试 / 降低并发 |
| 网络失败 | 无法连接生图服务 | 检查网络 / 重试 |
| 参考图缺失 | 任务缺少必要素材或视角 | 补图 / 跳过任务 |
| 生成超时 | 服务端长时间未返回 | 重试 / 换 Provider |
| 下载失败 | 图片生成成功但下载失败 | 重新下载，不重新扣费 |
| 写入失败 | 本地磁盘空间不足或路径无权限 | 更换导出路径 |
| 缓存损坏 | 缓存记录存在但文件缺失 | 清除该缓存并重跑 |
| 非法品类配置 | 缺少身体区域或基础视角 | 打开品类向导补全 |

### 14.4 边界与防御

批量操作必须显示数量、范围、成本和不可逆提示。

删除项目默认进入回收区，保留可恢复期。

导出遇重名不覆盖，自动追加序号并记录映射。

同一任务并发提交必须使用幂等键，避免重复扣费。

网络恢复后只重试未开始或失败任务，不重复已完成任务。

外部素材版权、模特肖像和平台合规由用户确认；软件提供确认字段和提醒，不承担法律判断。

## 15. 组件复用清单

| 组件 | 核心 Props / 字段 | 主要事件 | 复用位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| AppShell | mode, panels, density | panelToggle, modeChange | 主界面框架 |
| TopSummaryBar | project, taskStats, cost, budget | onGenerate, onExport, onCostCenter | 顶栏 |
| AssetCard | image, category, completeness, tasks | onClick, onDragStart, onAssign | 素材面板、画布 |
| CategoryChip | category, confidence, status | confirm, edit, create | 素材确认、筛选 |
| FlowCanvas | nodes, edges, viewport, filters | select, move, zoom, batchAction | 主工作区 |
| FlowNodeGroup | type, title, stats, collapsed | collapse, filter, batchAction | 四类图分组 |
| TaskNode | task, state, thumbnail, cost, badge | open, retry, accept, reject | 生成和审核 |
| PlaceholderImage | stage, elapsed, shimmer | cancel | 生成中节点 |
| InspectorPanel | objectType, data, schema | fieldChange, action | 右侧检查器 |
| StatusPill | state, count, severity | clickFilter | 全局部件 |
| CostMeter | estimated, actual, budget, currency | openDetails | 顶栏、方案预览 |
| VersionStack | versions, currentId, acceptedId | compare, restore, lock | 审核面板 |
| ReasonTagGroup | reasons, selected | change | 拒绝对话框 |
| Lightbox | images, metadata, compareMode | zoom, pan, close | 大图预览 |
| QueueTimeline | tasks, concurrency, runningIds | cancel, retry, prioritize | 底部区域 |
| EmptyState | icon, title, description, actions | action | 各模块空态 |
| ErrorPanel | code, message, suggestion, logPath | retry, copy, openLog | 失败状态 |
| ConfirmDialog | title, impact, cost, destructive | confirm, cancel | 风险操作 |
| CommandPalette | commands, recentItems | execute | 全局搜索 |
| ExportPreview | fileTree, namingRule, conflicts | export, changePath | 导出模式 |

## 16. 高保真页面文案

### 16.1 顶栏与全局

| 位置 | 文案 |
| --- | --- |
| 新建项目按钮 | 新建商品任务 |
| 导入按钮 | 导入素材 |
| 生成方案按钮 | 生成任务方案 |
| 开始按钮 | 开始草稿生成 |
| 暂停按钮 | 暂停未开始任务 |
| 继续按钮 | 继续队列 |
| 导出按钮 | 导出锁定图片 |
| 保存状态 | 已自动保存 / 保存中… / 保存失败，点击重试 |
| 成本状态 | 预计 38｜已消耗 12｜预算余量 68 |
| 超预算提示 | 已达到单次预算上限，未开始任务已暂停。 |

### 16.2 素材区

| 场景 | 文案 |
| --- | --- |
| 导入提示 | 拖入商品图、规范图或模特图 |
| 导入完成 | 已导入 42 张，重复 3 张，失败 1 张 |
| 待确认 | 3 张图片待确认品类 |
| 高置信识别 | 识别为腰带，可信度较高 |
| 低置信识别 | 无法确定品类，请选择或新建 |
| 缺失视角 | 缺少裤子反面图；可不提供，但平面图完整性会降低 |
| 重复文件 | 与已有素材相同，已合并为一条记录 |

### 16.3 生成与审核

| 场景 | 文案 |
| --- | --- |
| 方案预览 | 本次将生成 32 个草稿任务，其中 8 个可复用缓存 |
| 成本确认 | 预计消耗 38.00；将优先使用缓存，不会重复生成相同输入 |
| 生成中 | 服务端生成中，已等待 18 秒 |
| 阶段反馈 | 正在上传参考图 / 正在组装提示词 / 正在下载结果 |
| 完成 | 上衣领口细节 v2 已生成，等待审核 |
| 待审核汇总 | 待审核 5 张，已满意 11 张，已拒绝 2 张 |
| 拒绝标题 | 告诉系统这张图哪里不对 |
| 批量重生成 | 将重生成 6 个任务，预计新增成本 9.00 |
| 锁定 | 已锁定上衣领口细节 v3，批量重生成不会影响它 |
| 失败 | 图片下载失败；生成结果可能已存在，可尝试重新下载 |

### 16.4 品类与导出

| 场景 | 文案 |
| --- | --- |
| 新建品类 | 创建一个可复用品类 |
| 身体区域 | 这个品类通常出现在模特的哪个位置？ |
| 层级 | 它通常穿在其他物品外面还是里面？ |
| 任务预览 | 保存后，这类单品将默认生成以下任务 |
| 导出预览 | 将导出 24 张锁定图片到 A100_秋季针织套装 |
| 重名处理 | 检测到 2 个重名文件，将自动追加序号，不会覆盖 |
| 导出完成 | 导出完成：24 张成功，0 张失败；已打开文件夹 |

## 17. 原型验收标准与体验指标

### 17.1 可点击原型范围

完成新建项目、导入素材、确认品类、生成方案预览、模拟草稿生成、审核、拒绝、重生成、锁定、导出预览的完整闭环。

使用假 Provider 模拟排队、生成中、完成、失败和缓存命中，不消耗真实 API。

流程画布节点状态、顶栏汇总、底部时间线和右侧检查器保持一致。

所有空态、失败态和确认对话框有真实文案，不使用 Lorem ipsum。

支持键盘完成审核主路径：[ / ] 切换、A 接受、X 拒绝、1 选择原因、R 重生成。

### 17.2 功能验收清单

| 编号 | 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| UI-A01 | 单工作台布局 | 1366 × 768 下无内容裁切，面板可折叠 |
| UI-A02 | 信息架构 | 用户能在 3 次点击内找到生成方案、审核、导出 |
| UI-A03 | 画布状态 | 任一任务状态变化同步到节点、顶栏、时间线 |
| UI-A04 | 成本预览 | 开始生成前显示任务数、缓存、档位和预估成本 |
| UI-A05 | 审核闭环 | 接受、拒绝、重生成、锁定、恢复版本均可完成 |
| UI-A06 | 版本管理 | 重生成后 v1 仍可查看和恢复 |
| UI-A07 | 批量操作 | 批量接受/拒绝/重生成前显示数量和成本 |
| UI-A08 | 品类配置 | 新增腰带品类后可自动生成默认任务 |
| UI-A09 | 异常反馈 | 每种失败都有原因和下一步动作 |
| UI-A10 | 导出预览 | 显示完整文件树，不覆盖重名文件 |
| UI-A11 | 快捷键 | 审核主路径可无鼠标完成 |
| UI-A12 | 动效设置 | 开启减少动态后无循环 shimmer |

### 17.3 体验指标

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 首次完成任务时间 | 在有素材的情况下 ≤ 15 分钟完成首轮草稿审核 |
| 任务定位时间 | 从顶部失败提示定位到失败节点 ≤ 3 秒 |
| 误操作率 | 批量重生成误选锁定图的比例为 0 |
| 状态理解 | 用户能口头说明当前在生成哪类图、剩余多少任务 |
| 成本信任 | 用户能找到预估成本、实际成本和缓存命中说明 |
| 视觉疲劳 | 连续审核 30 分钟无明显刺眼或闪烁不适 |

## 18. 技术实现与交接要求

### 18.1 前端建议

| 能力 | 建议方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 桌面壳 | Tauri 2 | Windows 包体小，可管理本地进程 |
| 界面框架 | React + TypeScript | 组件化和状态类型安全 |
| 流程画布 | React Flow / @xyflow/react | 自定义节点、边、小地图、布局 |
| 状态管理 | Zustand + TanStack Query | 本地 UI 状态与服务端数据分层 |
| 样式 | Tailwind CSS + Radix UI / shadcn | 高密度桌面组件和可访问性 |
| 动效 | Framer Motion + CSS | 生成 shimmer、节点过渡、面板动画 |
| 虚拟化 | TanStack Virtual | 任务列表和历史版本大量渲染 |
| 实时通信 | WebSocket 订阅项目事件 | 任务状态、成本、日志增量更新 |

### 18.2 后端与数据

本地服务建议 Python FastAPI sidecar，负责素材、任务队列、Provider、数据库和文件系统。

数据库使用 SQLite，图片和导出文件保存在项目目录，数据库只保存相对路径。

所有状态变化写入 event 表，前端可通过事件流恢复界面。

任务提交使用幂等键，避免重复扣费。

Provider 层抽象统一接口，支持能力声明、计价、限流、重试和取消。

日志按项目与批次分文件保存，敏感 API Key 不写入日志。

### 18.3 前端组件数据边界

| 组件 | 不应处理 | 应由服务端提供 |
| --- | --- | --- |
| TaskNode | 计价规则、缓存判断 | 任务状态、缩略图、成本、错误摘要 |
| FlowCanvas | 业务合法性 | 节点、边、布局提示、过滤结果 |
| InspectorPanel | 直接写数据库 | 对象 schema、当前值、可执行动作 |
| QueueTimeline | 真实并发调度 | 队列顺序、状态、等待时间 |
| ExportPreview | 文件系统扫描 | 文件树、命名冲突、导出结果 |

### 18.4 设计交接物

高保真视觉稿：准备、生成、审核、导出四个模式至少各一张，1366 和 1920 两档。

组件库规格：颜色、字体、间距、图标、状态、动效参数。

交互说明：每个操作的前置条件、成功反馈、失败反馈和权限边界。

数据契约：节点 JSON、任务 JSON、事件流 JSON、品类配置 JSON。

可用性测试记录和修改结论。

## 19. 开发里程碑

| 阶段 | 目标 | 主要交付 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 原型验证 | 验证交互方向 | 静态界面 + 假数据流程画布 | 用户理解主线，布局成立 |
| M1 工作台壳 | 搭好界面框架 | 五区布局、路由、主题、组件库 | 小屏不裁切，状态一致 |
| M2 素材与品类 | 打通本地素材 | 导入、去重、分组、品类库、向导 | 新增腰带可复用 |
| M3 方案与画布 | 生成任务图 | 任务规划、节点、连线、时间线 | 任务数量准确 |
| M4 假生成闭环 | 无 API 模拟全流程 | 排队、生成、失败、审核、重生成 | 不消耗成本即可测试 |
| M5 Provider 接入 | 真实生图 | API 适配、幂等、成本、日志 | 失败可恢复，不重复扣费 |
| M6 版本与导出 | 资产落地 | 版本树、锁定、高清、导出报告 | 不覆盖文件，可回溯 |
| M7 打包试用 | 发朋友试用 | Tauri 安装包、自动更新可选 | 无 Python 环境也能运行 |

## 20. 风险、边界与开放问题

### 20.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 生图结果不稳定 | 用户频繁重生成，成本升高 | 规范模板、原因标签、参考图权重、草稿优先 |
| 商品细节失真 | 图案、扣子、结构被改 | 强化参考图、局部约束、负面提示、版本对比 |
| 画布节点过多 | 用户迷失，性能下降 | 分组折叠、过滤器、自动布局、虚拟化 |
| 状态不同步 | 用户误判任务结果 | 单一后端事实源，事件驱动更新 |
| 成本不可控 | 一次误点大量消耗 | 预览、预算、缓存、默认低清、二次确认 |
| 品类配置复杂 | 用户不知道如何填写 | 内置模板、向导、任务预览、示例 |
| 本地路径和权限 | 导出失败 | 启动检查、路径推荐、失败恢复 |
| API 变更 | 任务失败 | Provider 版本号、能力检测、适配层 |

### 20.2 伦理与合规边界

用户需确认拥有商品图、参考图和模特图的使用权利。

模特图需记录来源、授权范围和有效期；未确认时给出提醒。

生成内容不得用于伪造他人肖像、商标或违反平台规则。

软件提供提示和记录，不代替法律审核。

### 20.3 待确认问题

| 问题 | 建议默认方案 |
| --- | --- |
| 默认每类图数量？ | 平面按品类必需视角；细节每单品 4；局部每单品 3；模特每模特 4 |
| 是否允许直接高清？ | 允许但默认关闭，需确认成本 |
| 品类库是否共享？ | v0.1 本地保存；后续可导出 JSON |
| 是否支持本地模型？ | v0.1 仅预留 Provider 接口；后续接 ComfyUI |
| 导出命名是否包含版本号？ | 内部文件包含 vN，导出名默认去掉版本号 |
| 是否自动清理缓存？ | 默认 30 天未使用可清理；删除前显示空间回收量 |
| 是否做浅色主题？ | v0.1 先暗色，浅色作为后续设置 |

### 20.4 结论

v0.1 的界面重点是把复杂流水线变成可理解、可操作、可回退的单工作台。先通过假数据和可点击原型验证布局、画布状态、审核闭环与异常文案，再接入真实生图 API。只要状态真实、成本透明、重生成精确到任务版本，软件就能从“炫酷的生图界面”变成可长期使用的生产力工具。